- .                    «Сердце Сурского края»

(социальный проект)

Н.П.Дьяченко, учитель русского языка

и литературы МОУ СОШ с.Загоскино

Пензенского района

Проблема

Увековечение географического центра Пензенской области как исторического памятника.

Актуальность

Необходимость воспитания в детях и жителях села любви к родному краю и ответственности за его будущее.

Цель проекта – создание памятного знака в географическом центре Пензенской области.

Социальная привлекательность проекта:

- привлечь внимание жителей Сурского края к центральной точке губернии;

- привлечение туристов в наше село;

- учащиеся смогут получить навыки общения с людьми разных слоёв

общества;

Задачи проекта:

- привлечь учащихся школы и жителей села к мероприятиям по благоустройству географического центра Пензенской области;

- на территории географического центра Пензенской области создать макет карты Пензенской области в масштабе 0,25 га, состоящей из природного материала;

- песок, газонная трава, галька, гравий, камни в размере 0,5 м  в диаметре, символизирующие каждый район Пензенской области;

-на камне должна быть гравировка или табличка в виде «сердца» с названием и гербом района;

- весной мы планируем высадить вокруг макета саженцы рябин. Посадка деревьев тоже будет производиться в виде  «сердца».

Для решения поставленных задач были сформированы творческие группы учащихся из старшеклассников, которые начали работать по этим направлениям.

Для каждой группы, совместно с учителем, была определена цель исследования и поставлены задачи, которые они начали последовательно решать, а также выбрана методика исследования.

Поскольку проблема нашего проекта затрагивает интересы всей Пензенской губернии, учащиеся нашей школы обращались с письмом к губернатору Пензенской области. С нами сотрудничают начальник отдела управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Правительства Пензенской области Стрючкова Татьяна Анатольевна, представители администраций Малосердобинского, Вадинского, Мокшанского районов.

Мы провели социологический опрос среди жителей села Загоскино, в ходе которого выявили актуальность нашего проекта. Оформляем конкурс плакатов. Работаем с нормативными документами и над рекламой проекта в СМИ.

Просим Вас оказывать посильное участие в осуществлении социального проекта «Сердце Сурского края».

План мероприятий

- Декабрь –  провели социологические опросы разных групп      населения,

выявили актуальность проблемы, проанализировали матери-

алы СМИ, встречались по данному вопросу с главой

администрации с.Загоскино.

Обращались с письмом к губернатору о доставке камней

каждого района Пензенской области.

Рисуем эскизы макета карты Пензенской области

Составили приблизительную смету расходов

| Стройматериалы | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Цемент | 3 мешка | 290 р. | 870р. |
| 2.Щебень | 1 машина | 3000 р. | 3000 р. |
| 3. Песок | 1 машина | 500 р. | 500 р. |
| 4. Саженцы (рябина) | 80 штук | 70 р. | 5600 р. |
|  |  | Итого: | 9970 р. |

2.Январь –

1) необходимо расчистить территорию географического  центра;

2)  вырубить кусты, которые  располагаются  вокруг знака;

3) «начертить» карту  Пензенской области;

4) распланировать места для укладки камней;

5)сделать фундамент для каждого камня;

6)доставить камни в с.Загоскино;

7)установить камни в зависимости от расположения на      географической карте Пензенской области

Сердце  Сурского  края.

4 ноября 2006 года геодезистами  «Экспедиции № 137»   в с. Загоскино был открыт географический центр Пензенской области.

Место удивительное. Это надпойменный островок площадью 0,25 га. Он расположен при впадении речки Пензятки в реку Пенза, в 675 м к северу от села Загоскино и в 325 м к западу от села Дубенское (53град. 10 мин. северной широты, 44 град. 34 мин. восточной долготы).

Уважаемые земляки,  кому интересно, загляните в Интернет и вы увидите, с какой любовью к своей родной земле обустроены центральные точки, например, в Литве – деревня Йонейкишкю или в Украине - г. Рахов.

Когда в наше село приезжают туристы, гости, мы стараемся показать им достопримечательности, что-то интересное, ходим к нашей центральной «точке», где, к сожалению, установлен только памятный знак. И невольно возникает желание сделать это место красивым, привлекательным, любимым для односельчан,  интересным для всех жителей Сурского края и гостей, приезжающих в наш регион. Так возник проект создания памятного знака под названием «Сердце Сурского края».

Проблема данного проекта: увековечение географического центра Пензенской области как исторического памятника.

Задачи проекта:

- на территории географического центра Пензенской области создать макет карты Пензенской области в масштабе 0,25 га., состоящий	 из природного материала (песок, газонная трава, галька, гравий, камни приблизительно 0,5 м. в высоту и ширину, символизирующие каждый район Пензенской области, на камне должна быть гравировка в виде «сердца» с названием и гербом района);

- вокруг макета карты произвести высадку саженцев рябин тоже в виде «сердца».

Кстати, географический центр Пензенской области находится на малой родине известного русского путешественника, легендарного  исследователя Аляски Лаврентия Загоскина.

Как не любить нам пензенскую землю! Это наша Родина, это родина наших предков. Уважаемые  земляки, если у вас будут какие-то предложения, пожелания, замечания по осуществлению проекта «Сердце Сурского края», просим откликнуться по адресу:

440508 с. Загоскино, ул. Полевая, 15 Тел.Факс: 38-52-42 E-mail: Zagshool. Sura. Ru/

Н. Дьяченко.

«Сердце Сурского края»  притягивает не только сердца влюблённых…

Накануне памятной исторической даты загоскинские школьники навели порядок на территории географического центра Пензенской области: срубили старые деревья и кустарник, покосили траву, убрали мусор.

8 августа в селе Загоскине происходили интересные мероприятия.

Если вспомнить историю, то именно в этот день исполнилось 235 лет с тех пор, как в нашем селе произошло крупное сражение. Уланский корпус под командованием пензенского воеводы Ефима Чемесова обратил в бегство трёхтысячное войско Ивана Иванова – сподвижника Емельяна Пугачёва. Повстанцы хотели захватить Пензу.

Благоустройство центральной точки пришлось кстати.

В этот день, спустя два века в географическом центре тоже стреляли, но по другому поводу. Открылся охотничий сезон на уток, вальдшнепов.

8 августа молодожёны  из Пензы Екатерина и Артём Сидякины поехали не к Ростку и не на площадь Победы, а в географический центр Пензенской области – село Загоскино. В центральной точке, на чудесном островке, молодых встретили залпы из охотничьих ружей и сигнальных ракетниц, взрывались петарды и фейерверки.

Местный ансамбль «Сударушек» исполнил песню «В золочёной церкви нас с тобой венчали». И следующие музыкальные композиции не оставили равнодушными всех собравшихся – гости не удержались и пошли в пляс.   Душевное исполнение ансамбля «проникло» в сердца  гостям, которые слышали «Сударушек» впервые.

А в заключение хочется сказать, что  «Сердце Сурского края» живёт, ритмично бьётся, развивается.

Координатор социального проекта географического центра Пензенской области   Н.П.Дьяченко.